Disciplina: Gerência de Projetos

Unidade II – Introdução ao Guia PMBOK

Módulo 2 – Área de Conhecimento: Gerenciamento da Integração do Projeto

Exercícios

#### Questão 01

Julgue as afirmativas a seguir, sobre a área de conhecimento Gerenciamento da Integração do Projeto, e escolha a alternativa correta.

- Os processos dessa área são: desenvolver o termo de abertura do projeto, desenvolver o plano de gerenciamento de projeto, orientar e gerenciar a execução do projeto, monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle integrado de mudanças e encerrar o projeto ou fase.

- São processos da área de conhecimento Gerenciamento da Integração do Projeto: Planejar o Gerenciamento do Escopo do Projeto, Monitorar o Trabalho do Projeto.

- O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

#### Questão 02

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“São processos da área de Gerenciamento da ________ do Projeto: ________ o termo de abertura do projeto, desenvolver o plano de gerenciamento de projeto, orientar e gerenciar a execução do projeto, monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle integrado de mudanças e ________ o projeto ou fase.”

- Custos / receber / gerenciar

- Escopo / gerenciar / gerenciar

- Integração/ desenvolver / encerrar

- Escopo / desenvolver / encerrar

- Integração / receber / gerenciar

#### Questão 03

Assinale a alternativa que não é um processo da área de conhecimento Gerenciamento da Integração do Projeto.  Orientar e gerenciar a finalização do projeto

- Desenvolver o termo de abertura do projeto. - Desenvolver o plano de gerenciamento de projeto. - Orientar e gerenciar a finalização do projeto. - Monitorar e controlar o trabalho do projeto. - Realizar o controle integrado de mudanças.

#### Questão 04

Sobre os processos da área de conhecimento de Integração dos grupos de processos de iniciação, planejamento e monitoramento e controle, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

| 1. | Iniciação | ( ) | Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 3. | Planejamento Monitoramento e Controle | ( ) ( ) ( ) | Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto Realizar o Controle Integrado de Mudanças |

- 1, 1, 2, 3.

- 1, 2, 2, 3.

- 3, 3, 2, 3.

- 1, 3, 2, 3.

- 2. 3, 1 ,3.

#### Questão 05

Sobre o papel do gerente de projeto no gerenciamento da integração do projeto, marque a alternativa incorreta.

- Delegar a responsabilidade de integração do projeto.

- Iniciar o planejamento com o auxílio de toda a equipe do projeto.

- Apoiar e manter a equipe comprometida com as atividades necessárias  a execução

- Participar da elaboração do termo de abertura do projeto, mas não poderá assinar.

- Priorizar as necessidades do projeto.

#### Questão 06

Julgue as afirmativas a seguir, sobre o processo Desenvolver o Termo de Abertura de Projeto, e escolha a alternativa correta.

- Responsável pela elaboração do documento que contém as informações necessárias a autorização formal da existência de um projeto e dá ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto.

- Processo do grupo de planejamento.

- As informações que alimentam o Termo de Abertura do Projeto têm origem em um business case.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

#### Questão 07

Julgue as afirmativas a seguir, sobre as entradas do processo: Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto, e escolha a alternativa correta.

| ( ) | Especificação do trabalho do projeto |
| --- | --- |
| ( ) | Opinião especializada |
| ( ) | Acordos |

- F, F, V.

- V, F, F.

- V, V, F.

- V, F, V.

- F, V, F.

#### Questão 08

Considerando as entradas, saídas e ferramentas e técnicas do processo: Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

- Entradas

- Ferramentas e Técnicas

- Saídas

| ( ) | Opinião especializada, técnicas de facilitação. |
| --- | --- |
| ( ) | Especificação do trabalho do projeto, business case, contratos, fatores ambientais da empresa, ativos do processo organizacional. |
| ( ) | Termo de Abertura do projeto. |

- 3, 1, 2.

- 2, 1, 3.

- 1, 2, 3.

- 1, 3, 2.

- 3, 2, 1.

#### Questão 09

Julgue as afirmativas a seguir, sobre as entradas da gerência de integração do projeto, e escolha a alternativa correta.

- A Especificação do Trabalho do Projeto é um documento que fornece informações necessárias do ponto de vista de um negócio, para determinar se o projeto justifica ou não o investimento.

- Os ativos de processos organizacionais são todos os ativos relacionados a processos, de quaisquer ou todas as organizações envolvidas no projeto que podem ser usados para influenciar o sucesso do projeto.

- Os fatores ambiente são situações que podem ocorrer na organização interna ou externa que cercam ou influenciam o sucesso de um projeto.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

#### Questão 10

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“A ________ é uma ________ de todos os produtos e serviços que serão ________ pelo projeto a ser criado.”

- Especificação do Trabalho do Projeto / implementação / recebidos

- Business case / descrição / recebidos

- Business case / implementação / recebidos

- Especificação do Trabalho do Projeto / descrição / fornecidos

- Especificação do Trabalho do Projeto / descrição / recebidos

#### Questão 11

Analise a alternativa que não representa uma entrada do processo de Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto

- Termo de Abertura do Projeto

- Contrato

- Saídas de outros processos

- Fatores ambientais da empresa

- Ativos do processo organizacional

#### Questão 12

Sobre as entradas do processo de Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto, marque a alternativa correta.

- Especificação do Trabalho do Projeto.

- Ativos do Processo Organizacional.

- Opinião especializada.

- Técnicas de facilitação.

- Contrato.

#### Questão 13

Julgue as afirmativas a seguir, sobre uma ferramenta e técnica do processo de Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto, e escolha a alternativa correta.

| ( ) | Opinião Especializada. |
| --- | --- |
| ( ) | Técnicas Facilitação. |
| ( ) | Termo de Abertura de Projeto |

- V, V, F.

- F, V, V.

- V, V, V.

- F, F, V.

- F, V, F.

#### Questão 14

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O principal benefício do processo ________ é um ________ de projeto e limites de projeto bem definidos, a criação de um registro ________ do projeto, e uma maneira direta da direção executiva aceitar e se comprometer formalmente com o projeto.”

- Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto / início / informal

- Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto / término / formal

- Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto / término / informal

- Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto / término / formal

- Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto / inicio / formal

#### Questão 15

Julgue as afirmativas a seguir, sobre as ferramentas e técnicas do processo de Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto, e escolha a alternativa correta.

- opinião especializada

- plano de gerenciamento de projeto

- sistema de informações de gerenciamento de projeto

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

#### Questão 16

Considerando as entradas do processo de Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

- Plano de Gerenciamento de Projeto

- Solicitação de mudanças

- Fatores ambientais da empresa

| ( ) | Documento que contém os planos auxiliares relativos a todos os aspectos do projeto. |
| --- | --- |
| ( ) | Podem ocorrer na organização interna ou externa que cercam ou influenciam o sucesso de um projeto. |
| ( ) | Tem como objetivo catalogar as as alterações planejadas. |

- 3, 1, 2.

- 2, 1, 3.

- 2, 3, 1.

- 1, 2, 3.

- 1, 3, 2.

#### Questão 17

Sobre as entradas do processo de Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto, marque a alternativa correta.

- Termo de abertura do projeto, Opinião especializada, Fatores ambientais da empresa.

- Previsões de cronograma, Opinião especializada, Fatores ambientais da empresa.

- Previsões de custos, Previsões de cronograma, Opinião especializada.

- Previsões de cronograma, Opinião especializada, Fatores Ambientais da Empresa.

- Previsões de custos, Previsões de cronograma, Fatores ambientais da empresa.

#### Questão 18

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O principal benefício do processo de _______ é permitir que as _______  entendam a situação _______  do projeto, os passos tomados, e as previsões do orçamento, cronograma e escopo.”

- Desenvolver o trabalho do projeto / partes interessadas / atual

- Monitorar e controlar o trabalho do projeto / pessoas / anterior

- Desenvolver o trabalho do projeto / pessoas / anterior

- Monitorar e controlar o trabalho do projeto / partes interessadas / atual

- Desenvolver o trabalho do projeto / partes interessadas / atual

#### Questão 19

Considerando entradas do processo de Realizar o controle integrado de mudanças, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

- Plano de Gerenciamento de Projeto

- Relatório de Desempenho do Trabalho

- Solicitações e Mudança

- Fatores Ambientais da Empresa

- Ativos de Processos Organizacionais

| ( ) | Relatório que contém os registros de disponibilidade de recursos, dados de custos e organograma e gerenciamento de valor agregado (GVA), e gráficos de evolução progressiva e de evolução regressiva. |
| --- | --- |
| ( ) | Documento responsável pela consolidação e integração de todos os outros planos e linhas de base que compõem o ciclo de vida do projeto. |
| ( ) | Pode influenciar o processo Realizar o controle integrado de mudanças: o sistema de informações de gerenciamento de projeto. |
| ( ) | Essas solicitações podem incluir ações corretivas, ações preventivas e reparos de defeitos. No entanto, ações corretivas e preventivas normalmente não afetam as linhas de base do projeto. |
| ( ) | Informações históricas e base de conhecimentos de lições aprendidas. |

- 3, 1, 4, 2, 5.

- 2, 3, 1, 4, 5.

- 3, 1, 2, 4, 5.

- 2, 1, 4, 3, 5.

- 2, 1, 4, 3, 5.

#### Questão 20

Sobre as entradas e ferramentas e técnicas do processo de Encerrar o projeto ou fase, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

| 1. | Entradas | ( ) | Opinião Especializada |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ferramentas e Técnicas | ( ) | Plano de Gerenciamento de Projeto |
|  |  | ( ) | Técnicas Analíticas |
|  |  | ( ) ( ) | Entregas Aceitas Reuniões |

- 2, 1, 2, 2, 1.

- 2, 2, 1, 2, 1.

- 2, 1, 2, 1, 2.

- 1, 2, 2, 1, 2.

- 2, 1, 2, 2, 1.

#### Questão 21

Julgue as afirmativas a seguir, sobre os processos da área de conhecimento Gerenciamento da Integração do Projeto, e escolha a alternativa correta.

- Processo 4.1 do Guia PMBOK. Este processo é responsável pela elaboração do Termo de Abertura do Projeto, documento contém as informações necessárias a autorização formal da existência de um projeto e dá ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto.

- O Processo 4.2 do Guia PMBOK. Este processo tem como objetivo coordenar e executar do trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e implementação das mudanças aprovadas para atingir os objetivos do projeto.

- Processo 4.6 do Guia PMBOK. Este processo é responsável pela finalização das atividades de todos os grupos de processos de gerência do projeto, visando o encerramento formal do projeto ou fase.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

#### Questão 22

Sobre as entradas do processo de Monitorar e Controlar o trabalho do projeto, marque a alternativa incorreta.

- Plano de gerenciamento do projeto.

- Previsões de cronograma

- Previsões de custos.

- Sistema de Informações de Gerenciamento de Projetos

- Mudanças validadas

#### Questão 23

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O principal benefício do processo ________ do Guia PMBOK é permitir que as mudanças documentadas no âmbito do projeto sejam consideradas de forma integrada, reduzindo os ________ do projeto que frequentemente resultam das ________ feitas sem levar em consideração os objetivos ou planos gerais do projeto.”

- 4.5 / custos / mudanças

- 4.3 / riscos / entradas

- 4.5 / riscos / mudanças

- 4.3 / riscos / entradas

- 4.5 / custos / mudanças

#### Questão 24

Julgue as afirmativas a seguir, sobre os processos da área de conhecimento Gerenciamento da Integração do Projeto, e escolha a alternativa correta.

- Processo 4.4 do Guia PMBOK. Este processo tem como objetivo coordenar e executar do trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e implementação das mudanças aprovadas para atingir os objetivos do projeto.

- Processo 4.4 do Guia PMBOK. Este processo é responsável pelas ações de acompanhamento, revisão e registro do progresso do projeto, visando atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto.

- Processo 4.5 do Guia PMBOK. Este processo tem como objetivo a analise e revisão de todas as solicitações de mudança, aprovar as mudanças e gerenciar as mudanças nas entregas, ativos de processos organizacionais, documentos do projeto e no plano de gerenciamento do projeto, e comunicar a decisão sobre os mesmos.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

#### Questão 25

Sobre as saídas do processo de Orientar e gerenciar a execução do projeto, marque a alternativa correta.

- Plano de Gerenciamento de Projeto, opinião especializada, reuniões, Solicitações de mudanças.

- Entregas, Dados de desempenho do Trabalho, Solicitações de mudança, Atualizações nos documentos do projeto.

- Solicitações de mudança, entregas, reuniões, fatores ambientais da empresa.

- Dados de desempenho do trabalho, opinião especializada, Solicitações de mudanças.

- Plano de Gerenciamento de Projeto, opinião especializada, reuniões, Entregas.

#### Questão 26

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O principal benefício do processo ________ do Guia PMBOK é o ________ de lições aprendidas, o ________ formal do trabalho do projeto e a liberação dos recursos organizacionais para utilização em novos empreendimentos.”

- 4.6 / recebimento / início

- 4.5 / fornecimento / encerramento

- 4.5 / recebimento / início

- 4.6 / fornecimento / encerramento

- 4.6 / recebimento / início

#### Questão 27

Sobre a área de conhecimento Gerenciamento da Integração do Projeto, marque a alternativa correta.

- O gerenciamento da integração do projeto inclui apenas os processos e as atividades necessárias para coordenar os vários processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento.

- O gerenciamento da integração do projeto inclui apenas as atividades necessárias para identificar, definir, combinar os vários processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento.

- O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento.

- O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos  necessárias para identificar e coordenar os vários processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento.

- O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar o único processo do grupo de processos de gerenciamento.

#### Questão 28

Considerando as entradas, ferramentas e técnicas e saídas do processo de Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

- Entradas

- Ferramentas e Técnicas

- Saídas

| ( ) | Opinião especializada, técnicas de facilitação. |
| --- | --- |
| ( ) | Especificação do trabalho do projeto, business case, acordos, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais. |
| ( ) | Termo de abertura do projeto. |

- 3, 1, 2.

- 1, 2, 3.

- 3, 2, 1.

- 1, 3, 2.

- 2, 3, 1..

#### Questão 29

Julgue as afirmativas a seguir, sobre os processos da área de conhecimento Gerenciamento da Integração do Projeto, escolha a alternativa correta.

- O processo 4.1 do Guia PMBOK faz parte do grupo de processo de iniciação.

- O processo 4.2  do Guia PMBOK faz parte do grupo de processos de planejamento.

- O processo 4.3  do Guia PMBOK faz parte do grupo de processos de execução.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

- As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

#### Questão 30

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O principal benefício do processo ________ é o ________ do gerenciamento geral do ________ do projeto.”

- 4.4 / encerramento / trabalho

- 4.3 / encerramento / trabalho

- 4.3 / fornecimento / trabalho

- 4.4 / fornecimento / início

- 4.4 / fornecimento / início