| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |

Sumário

Objetivo do Plano de gerenciamento do escopo	2

Método de gerenciamento do escopo	2

Processos de Escopo	2

Documentos padronizados de escopo	2

Responsabilidades do escopo da Equipe do Projeto	3

Premissas e Restrições	3

Ferramentas	3

Coletar os requisitos	3

Definir o escopo	3

Criar a EAP	3

Validar o escopo	4

Controlar o escopo	4

# Objetivo do Plano de gerenciamento do escopo

[Descreva o objetivo do Plano de Gerenciamento do escopo]

O plano de gerenciamento do escopo descreve como o escopo do projeto será definido, desenvolvido e verificado e como a estrutura analítica do projeto será criada e definida, fornecendo orientação sobre como o escopo do projeto será gerenciado e controlado pela equipe de gerenciamento de projetos.

# Método de gerenciamento do escopo

[Use as seções seguintes para identificar os componentes do plano de gerenciamento do escopo ou modifique-as para encontrar suas necessidades. ]

Gerenciar o escopo do projeto requer um plano de gerenciamento do escopo aprovado englobando os principais processos de escopo definidos abaixo. O plano de gerenciamento do escopo é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para orientar a equipe do projeto sobre como os processos de escopo serão executados de modo a garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para que seja terminado com sucesso.

## Processos de Escopo

Coletar os requisitos

Processo de definição e documentação das necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto.

Definir o escopo

Processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto.

Criar a EAP

Processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.

Validar o escopo

Processo de formalização da aceitação das entregas terminadas do projeto.

Controlar o escopo

Processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto e escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo.

## Documentos padronizados de escopo

[Descreva os documentos padronizados a serem usadas nos processos do escopo. Indique onde estão armazenados, como serão usados, e os responsáveis envolvidos. ]

[Exemplo:

| Documento | Descrição | Template |
| --- | --- | --- |
| Declaração do Escopo do Projeto | Descreve detalhadamente as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar as mesmas. Fornece também um entendimento comum do escopo do projeto entre as partes interessadas. Pode conter exclusões explícitas do escopo que podem auxiliar o gerenciamento das expectativas das partes interessadas. | Declaração do escopo do Projeto.docx |
| Termo de recebimento provisório ou definitivo | Formalização ou Aceita da Entrega do Projeto. Pode ser usada tanto para entregas parciais ou a entrega final do projeto. Será usada no processo Validar o escopo. | Aceite da Entrega.docx |

]

## Responsabilidades do escopo da Equipe do Projeto

[Descreva as responsabilidades referentes aos processos do escopo de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento. ]

| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| --- | --- |

## Premissas e Restrições

[Premissas e restrições relacionados aos processos de escopo e como serão tratados. Os pré-requisitos e características do ambiente para o escopo fazem parte deste tópico. Usar mesma referência da Declaração do escopo. ]

## Ferramentas

[Lista as ferramentas que o projeto empregará nos processos descritos neste plano. Descreve como serão usadas e seu responsável. ]

# Coletar os requisitos

[Descreva como serão coletados os requisitos]

# Definir o escopo

[Descreva como será definido o escopo]

# Criar a EAP

[Descreva como será criada a EAP]

# Validar o escopo

[Descreva como será verificado o escopo]

# Controlar o escopo

[Descreva como será controlado o escopo do projeto]

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |