Disciplina: Gerência de Projetos

Unidade II – Introdução ao Guia PMBOK

Módulo 3 – Área de Conhecimento: Gerenciamento do Escopo do Projeto

#### Questão 01

Julgue as afirmativas a seguir, sobre a área de conhecimento Gerenciamento do Escopo do Projeto, e escolha a alternativa correta.

- Os processos dessa área são: planejar o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos e definir o escopo apenas.

- A área de conhecimento gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto com sucesso.

- O gerenciamento do escopo do projeto está relacionado principalmente com a definição e controle do que está e do que não está incluso no projeto.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

#### Questão 02

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“São processos da área de Gerenciamento do ________ do Projeto: ________ os requisitos, definir o escopo, criar a EAP, validar o escopo e ________ o escopo.”

- Risco / planejar / gerenciar

- Escopo / gerenciar / gerenciar

- Escopo / coletar / controlar

- Escopo / desenvolver / encerrar

- Risco / planejar / gerenciar

#### Questão 03

Assinale a alternativa que não é um processo da área de conhecimento Gerenciamento do Escopo do Projeto.

- Coletar Requisitos. - Definir o Escopo. - Desenvolver o Escopo. - Validar o Escopo. - Controlar o Escopo.

#### Questão 04

Sobre os processos da área de conhecimento de Integração dos grupos de processos de iniciação, planejamento e monitoramento e controle, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

| 1. 2. | Planejamento Monitoramento e Controle | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | Definir o Escopo Coletar Requisitos Validar o Escopo Criar a EAP Controlar o Escopo |
| --- | --- | --- | --- |

- 2, 2, 2, 1, 2.

- 1, 2, 2, 1, 1.

- 1, 1, 2, 1, 2.

- 1, 2, 2, 1, 2.

- 1. 1, 2 ,1, 2.

#### Questão 05

Sobre o papel do escopo no processo de desenvolvimento de software, marque a alternativa incorreta.

- Em processos de desenvolvimento de software o escopo do projeto não é um elemento importante e é fácil de ser estabelecido de forma correta.

- A partir de sua definição é que o projeto pode ser iniciado, desenvolvido e gerenciado.

- O gerenciamento do escopo é parte substancial do desenvolvimento de um projeto que envolva a construção de softwares.

- O sucesso de um projeto de desenvolvimento de software depende da definição eficiente do escopo do produto e do projeto.

- Em processos de desenvolvimento de software o escopo do projeto é um dos principais elementos e o mais difícil de ser estabelecido de forma correta.

#### Questão 06

Julgue as afirmativas a seguir, sobre o processo Planejar o Gerenciamento do Escopo, e escolha a alternativa correta.

- Este processo é responsável pela criação do plano de gerenciamento do escopo do projeto. Este documento contempla as informações necessárias a definição, validação e controle do escopo do projeto.

- Processo do grupo de monitoramento e controle.

- Este processo define as regras do jogo, ou seja, este processo define como o escopo será gerenciado, quais as ferramentas que serão utilizadas durante o seu gerenciamento, como o escopo será gerenciado e controlado de acordo com o plano de gerenciamento de projetos (que integra todo o planejamento do projeto e ainda define como obter a aceitação das entregas do projeto).

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

#### Questão 07

Julgue as afirmativas a seguir, sobre as entradas do processo: Planejar o Gerenciamento do Escopo, e escolha a alternativa correta.

| ( ) | Plano de Gerenciamento do Projeto |
| --- | --- |
| ( ) | Reuniões |
| ( ) | Termo de Abertura do Projeto |

- F, F, V.

- V, F, F.

- V, V, F.

- V, F, V.

- F, V, F.

#### Questão 08

Considerando as entradas, saídas e ferramentas e técnicas do processo: Planejar o Gerenciamento do Projeto, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

- Entradas

- Ferramentas e Técnicas

- Saídas

| ( ) ( ) | Reuniões Plano de Gerenciamento do Projeto |
| --- | --- |
| ( ) | Plano de Gerenciamento do Escopo |

- 3, 1, 2.

- 2, 1, 3.

- 1, 2, 3.

- 1, 3, 2.

- 3, 2, 1.

#### Questão 09

Julgue as afirmativas a seguir, sobre as entradas do processo: Planejar o Gerenciamento do Escopo, e escolha a alternativa correta.

- O Plano de Gerenciamento de Projeto é o documento que esclarece como equipes do projeto determinarão quais tipos de requisitos devem ser coletados para o projeto.

- Plano de Gerenciamento de Requisitos é o documento que determina o processo que será usado em todo o processo Coletar os requisitos, a fim de definir e documentar as necessidades das partes interessadas.

- O Plano de Gerenciamento de Escopo é o documento que esclarece como equipes do projeto determinarão quais tipos de requisitos devem ser coletados para o projeto.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

#### Questão 10

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O Plano de Gerenciamento de ________ é o documento que esclarece como equipes do projeto determinarão quais tipos de ________ devem ser ________ para o projeto.”

- Projeto / requisitos / coletados

- Escopo / projetos / gerenciados

- Projeto / requisitos / recebidos

- Escopo / requisitos / coletados

- Escopo / produtos / gerenciados

#### Questão 11

Analise a alternativa que não representa uma entrada do processo de Coletar Requisitos:

- Plano de Gerenciamento do Escopo

- Plano de Gerenciamento do Projeto

- Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas

- Plano de Gerenciamento de Requisitos

- Termo de Abertura do Projeto

#### Questão 12

Sobre as saídas do processo de Planejar o Gerenciamento do Escopo, marque a alternativa correta.

- Plano de Gerenciamento do Projeto.

- Plano de Gerenciamento de Requisitos

- Opinião especializada.

- Plano de Gerenciamento de Riscos

- Termo de Abertura do Projeto.

#### Questão 13

Julgue as afirmativas a seguir, sobre uma ferramenta e técnica do processo de Coletar Requisitos, e escolha a alternativa correta.

| ( ) | Entrevista |
| --- | --- |
| ( ) | Grupo de Discussão |
| ( ) | Reuniões |

- V, V, F.

- F, V, V.

- V, V, V.

- F, F, V.

- F, V, F.

#### Questão 14

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O ________ é um método para se ________ respostas iniciais sobre os requisitos através de um modelo funcional do ________ esperado, antes de efetivamente construí-lo.”

- Protótipo / obter / projeto

- Benchmarking / fornecer / projeto

- Protótipo / fornecer / produto

- Benchmarking / obter / projeto

- Protótipo / obter / produto

#### Questão 15

Julgue as afirmativas a seguir, sobre as ferramentas e técnicas do processo de Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto, e escolha a alternativa correta.

- Opinião especializada

- Plano de gerenciamento de projeto

- Sistema de informações de gerenciamento de projeto

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

#### Questão 16

Considerando as entradas do processo de Definir Requisito, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

- Plano de Gerenciamento do Escopo

- Termo de Abertura do Projeto

- Documentação dos Requisitos

| ( ) | Usado para fornecer a descrição de alto nível do produto, serviço ou resultado do projeto a fim de possibilitar o desenvolvimento dos requisitos detalhados. |
| --- | --- |
| ( ) | Documento que esclarece como equipes do projeto determinarão quais tipos de requisitos devem ser coletados para o projeto. |
| ( ) | Descreve como os requisitos individuais atendem às necessidades do negócio para o projeto. Os requisitos podem começar em um alto nível e tornarem-se progressivamente mais detalhados conforme mais informações sobre estes são conhecidos. |

- 3, 1, 2.

- 1, 3, 2.

- 2, 3, 1.

- 1, 2, 3.

- 2, 1, 3.

#### Questão 17

Sobre as saídas do processo de Definir o Escopo, marque a alternativa correta.

- Opinião Especializada, Reuniões, Entrevistas

- Geração de Alternativas, Opinião especializada, Entrevistas

- Entrevistas, Análise do Produto, Opinião especializada

- Análise do Produto, Opinião especializada, Reuniões

- Opinião Especializada, Análise do Produto, Geração de Alternativas

#### Questão 18

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O processo de _______ o escopo é o processo de desenvolvimento de uma descrição _______ do _______.”

- Desenvolver / detalhada / projeto

- Definir / sucinta / produto

- Desenvolver  / detalhada / escopo

- Definir /detalhada / projeto e do produto

- Desenvolver / detalhada / escopo

#### Questão 19

Considerando entradas do processo de Criar a EAP, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

- Plano de Gerenciamento do Escopo

- Especificação do Escopo do Projeto

- Documentação dos Requisitos

- Fatores Ambientais da Empresa

- Ativos do Processo Organizacional

| ( ) | Descreve o trabalho que será executado e o que será excluído. Ela também lista e descreve as restrições ou limitações internas e externas específicas que podem afetar a execução do projeto. |
| --- | --- |
| ( ) | Documento que especifica como criar a EAP a partir da declaração detalhada do escopo do projeto e como a mesma será mantida e aprovada. |
| ( ) | Pode influenciar o processo Realizar o controle integrado de mudanças: o sistema de informações de gerenciamento de projeto. |
| ( ) | Documento importante para a compreensão do que precisa ser produzido como resultado do projeto e o que precisa ser feito para entregar o projeto e os seus produtos finais. |
| ( ) | Informações históricas e base de conhecimentos de lições aprendidas. |

- 3, 1, 4, 2, 5.

- 2, 3, 1, 4, 5.

- 3, 1, 2, 4, 5.

- 2, 1, 4, 3, 5.

- 2, 1, 4, 3, 5.

#### Questão 20

Sobre as entradas e ferramentas e técnicas do processo de Validar Escopo, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

| 1. | Entradas | ( ) | Inspeção |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ferramentas e Técnicas | ( ) | Plano de Gerenciamento de Projeto |
|  |  | ( ) | Técnicas de Tomada de Decisão em Grupo |
|  |  | ( ) ( ) | Documentação dos Requisitos Matriz ade Rastreabilidade |

- 2, 1, 2, 2, 1.

- 2, 2, 1, 2, 1.

- 2, 1, 2, 1, 1.

- 1, 2, 2, 1, 2.

- 2, 1, 2, 2, 2.

#### Questão 21

Julgue as afirmativas a seguir, sobre os processos da área de conhecimento Gerenciamento do Escopo do Projeto, e escolha a alternativa correta.

- O Processo 5.1 do Guia PMBOK. Este processo é responsável pela criação do plano de gerenciamento do escopo do projeto. Este documento contempla as informações necessárias à definição, validação e controle do escopo do projeto.

- Processo 5.2 do Guia PMBOK. Este processo é responsável pela finalização das atividades de todos os grupos de processos de gerencia do projeto, visando o encerramento formal do projeto ou fase.

- O Processo 5.3 do Guia PMBOK.. Este processo tem como objetivo o desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto do projeto.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

#### Questão 22

Sobre as entradas do processo de Controlar o Escopo, marque a alternativa incorreta.

- Plano de gerenciamento do projeto.

- Documentação dos Requisitos

- Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos

- Plano de Gerenciamento do Escopo

- Dados de Desempenho do Trabalho

#### Questão 23

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O processo ________ do Guia PMBOK: ________ o escopo é o processo de ________ do progresso do escopo do projeto e do escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo.”

- 5.6 / Validar / monitoramento

- 5.5 / Definir / definição

- 5.6 / Controlar / monitoramento

- 5.5 / Controlar / validação

- 5.6 / Validar / validação

#### Questão 24

Julgue as afirmativas a seguir, sobre as saídas do processo Controlar o Escopo, e escolha a alternativa correta.

- Solicitações de mudança. As solicitações de mudança incluem informações sobre o progresso do projeto, tais como quais entregas foram iniciadas, o seu progresso, quais entregas foram concluídas, e quais foram aceitas.

- Atualização do Plano de Gerenciamento do Projeto: As atualizações no plano de gerenciamento do projeto podem incluir, mas não estão limitadas, a: atualização da linha de base do escopo e outras atualizações na linha de base.

- Atualização nos Documentos do Projeto: As atualizações nos documentos do projeto podem incluir, mas não estão limitadas, a: documentação dos requisitos e matriz de rastreabilidade dos requisitos.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

- Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

#### Questão 25

Sobre as saídas do processo de Validar o Escopo, marque a alternativa correta.

- Plano de Gerenciamento de Projeto, opinião especializada, entregas aceitas, Solicitações de mudanças.

- Entregas Aceitas, Solicitações de Mudança, Informações sobre o Desempenho do Trabalho

- Solicitações de mudança, entregas aceitas, reuniões, fatores ambientais da empresa.

- Dados de desempenho do trabalho, opinião especializada, Solicitações de mudanças.

- Plano de Gerenciamento de Projeto, opinião especializada, reuniões, Entregas Aceitas.

#### Questão 26

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O processo ________ do Guia PMBOK tem como objetivo ________ o escopo é o processo de formalização da ________ das entregas concluídas do projeto.”

- 5.6 / Controlar / validação

- 5.5 / Controlar / aceitação

- 5.5 / Validar / validação

- 5.5 / Validar / aceitação

- 5.6 / Controlar / validação

#### Questão 27

Sobre a área de conhecimento Gerenciamento Escopo do Projeto, marque a alternativa correta.

- O gerenciamento do escopo do projeto inclui as atividades necessárias para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto com sucesso.

- O gerenciamento do escopo do projeto inclui as fases necessárias para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto com sucesso.

- O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto com sucesso.

- O gerenciamento de escopo do projeto inclui os processos necessários para identificar e coordenar os vários processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento.

- O gerenciamento de escopo do projeto inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar o único processo do grupo de processos de gerenciamento.

#### Questão 28

Considerando as entradas, ferramentas e técnicas e saídas do processo de Coletar Requisitos, assinale a alternativa que corresponde à correta sequência da coluna em branco.

- Entradas

- Ferramentas e Técnicas

- Saídas

| ( ) | Entrevistas, Grupo de Discussão, Oficinas Facilitadas |
| --- | --- |
| ( ) | Documentação dos Requisitos, Matriz de Rastreabilidade |
| ( ) | Plano de Gerenciamento do Escopo, Plano de Gerenciamento de Requisitos, Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas |

- 3, 1, 2.

- 1, 2, 3.

- 3, 2, 1.

- 1, 3, 2.

- 2, 3, 1..

#### Questão 29

Julgue as afirmativas a seguir, sobre os processos da área de conhecimento Gerenciamento do Escopo do Projeto, escolha a alternativa correta.

- O processo 5.1 do Guia PMBOK faz parte do grupo de processo de Planejamento.

- O processo 5.2  do Guia PMBOK faz parte do grupo de processos de Planejamento.

- O processo 5.5  do Guia PMBOK faz parte do grupo de processos de Monitoramento e Controle.

- Apenas a afirmativa I é verdadeira.

- Apenas a afirmativa II é verdadeira.

- Apenas a afirmativa III é verdadeira.

- Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

- As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

#### Questão 30

Leia a frase que se segue e marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

“O processo ________  do Guia PMBOK tem como objetivo o ________  das entregas e do trabalho do projeto em componentes ________  e mais facilmente gerenciáveis.”

- 5.4 / planejamento / maiores

- 5.5 / detalhamento / menores

- 5.4 / detalhamento / menores

- 5.5 / detalhamento / maiores

- 5.4 / planejamento / maiores