| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 30/02/2012 | Eduardo Montes, PMP | Elaboração Inicial – primeiro rascunho |
| 1.1 | 15/03/2012 | Eduardo Montes, PMP | Revisão pós reunião com patrocinador |
| 2.0 | 31/03/2012 | Eduardo Montes, PMP | Revisão final |
| 2.1 | 31/03/2013 | Eduardo Montes, PMP | Inclusão de mais 2 indicadores IQ02, IQ03 |
| 2.2 | 31/05/2015 | Eduardo Montes, PMP | Migrado para Plano de gerenciamento da qualidade.docx |
| 2.3 | 29/06/2015 | Eduardo Montes, PMP | Revisão do Programa de Melhoria Contínua |

Sumário

1Objetivo do Plano de Gerenciamento da Qualidade do Projeto	2

2Gerenciamento da Qualidade 	2

2.1Processos de Gerenciamento da Qualidade	2

2.2Requisitos de sucesso do projeto	2

2.3Métricas da Qualidade	3

2.4Ferramentas de Qualidade	3

2.5Entregas do Projeto e Critérios de Aceitação	3

3GARANTIA DE QUALIDADE DO PROJETO	4

3.1Auditorias do Projeto & Revisões de Qualidade	4

3.2Processos de Melhoria Contínua	4

3.3Responsabilidades de Qualidade da Equipe do Projeto	5

4CONTROLE DE QUALIDADE DO PROJETO	6

4.1Procedimentos de Inspeção	6

4.2Procedimentos de Monitoramento	6

- Objetivo do Plano de Gerenciamento da Qualidade do Projeto

[O plano de gerenciamento da qualidade descreve como a equipe de gerenciamento de projetos implementará a política de qualidade da organização executora. ]

O Plano de gerenciamento da qualidade define requisitos e padrões da qualidade aplicáveis ao projeto e as suas entregas e descreve como será verificado a conformidade das entregas respeitando a política de qualidade da empresa.

- Gerenciamento da Qualidade

[Use as seções seguintes para identificar os componentes do Plano de Qualidade ou modifique-as para encontrar suas necessidades. ]

Gerenciar a qualidade do projeto requer um plano de qualidade aprovado englobando os principais processos de qualidade definidos abaixo. O plano de qualidade é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para confirmar requisitos e padrões da qualidade aplicáveis ao projeto e as suas entregas e gerenciar os processos de projeto aprovados.

  - Processos de Gerenciamento da Qualidade

Garantia de Qualidade

Auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das medições do controle da qualidade para garantir que sejam usados os padrões de qualidade e definições operacionais apropriados.

Também inclui a melhoria contínua do processo, meio iterativo de melhorar a qualidade de todos os processos. A melhoria contínua de processos reduz o desperdício e elimina as atividades que não agregam valor, permitindo que os processos sejam operados com níveis mais altos de eficiência e eficácia.

Controle de Qualidade

Monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias.

  - Requisitos de sucesso do projeto

[Explicar como será determinado se o projeto foi um sucesso. ]

O projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições e cumprir o cronograma de execução e principalmente atender os requisitos e padrões de qualidade detalhados nesse plano:

- Atendimento rápido no Call Center (Detalhado na seção Métricas da Qualidade).

  - Métricas da Qualidade

[Lista os padrões e requisitos de qualidade usados e como serão satisfeitos. Para os padrões de mercado, referenciar a Norma ABNT ou Internacional, e para os padrões da empresa, referenciar o procedimento do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) ou documento de referência. Anexar os documentos referenciados. ]

Os padrões de mercado ou da organização a serem atingidos estão descritos abaixo e suas respectivas Normas e Procedimentos estão em anexo.

| Padrão | Norma ABNT/ Procedimento do SGQ |
| --- | --- |
| ABNT NBR 15786:2010 | Esta norma especifica as características físicas, dimensionais e ergonômicas dos móveis de tele atendimento e os métodos de ensaio para a determinação de estabilidade, resistência e durabilidade dos móveis. |

Os requisitos de qualidade a serem atingidos pelo projeto estão descritos a seguir. O detalhamento dos indicadores de qualidade está descrito na seção “Processos de Monitoramento” neste plano.

| Requisito de Qualidade | Ações para atingimento | Indicadores |
| --- | --- | --- |
| Atendimento rápido no Call Center | - Criar scripts de atendimento para capacitar os atendentes e agilizar seu atendimento. - Estimar a demanda e estabelecer o número adequado de atendentes. - Treinar os atendentes nas técnicas de atendimento rápido. - Estabelecer meta de atendimento para os atendentes. - Monitorar o tempo de atendimento utilizando os indicadores de qualidade definidos. - Aperfeiçoar continuamente o atendimento conforme detalhado na seção Processos de Melhoria Contínua. | IQ01: Percentual de chamadas atendidas no primeiro toque. IQ02: Tempo médio de atendimento. IQ03: Tempo médio de espera. |

  - Ferramentas de Qualidade

[Lista as ferramentas de qualidade que o projeto empregará. Descreve como serão usadas e o responsável por isso. ]

| Ferramenta | Descrição da aplicação | Quando aplicar | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| CheckList | Aplicável em todos as entregas deste projeto. | Ao término de cada etapa, conforme definido no cronograma do projeto. | Gerente do Projeto |
| Gráfico de Ishikawa | Identificação da causa raiz de um determinado problema (causas comuns e causas especiais) | Quando uma entrega não for aprovada na inspeção do controle de qualidade. | Gerente do Projeto |
| Gráfico de Pareto | Analisar os problemas e priorizar os mais críticos para tomada de decisões e melhoria de processos | Quando houver ocorrências de inconformidade na qualidade | Gerente do Projeto |
| Auditoria do Processo | Aplicável a todos os processos de execução do projeto. | Mensalmente | Auditor |

  - Entregas do Projeto e Critérios de Aceitação

[Baseado nos requisitos de qualidade a EAP, identifique as principais entregas, seus critérios de aceitação e como e quando (checkpoint) serão usados. ]

| Cód. EAP | Entrega | Critérios de aceitação | Quando será verificado |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Scripts de atendimento | - 100% dos scripts definidos e cadastrados no sistema. - Zero erros gramaticais nos scripts. - Tempo de leitura de cada script inferior ou igual a 15 segundos. | Ao término do cadastramento dos scripts no sistema. |

- GARANTIA DE QUALIDADE DO PROJETO

[Define atividades de garantia de qualidade para o projeto incluindo auditorias, e processos de melhoria contínua. ]

  - Auditorias do Projeto & Revisões de Qualidade

[Análise estruturada e independente que busca identificar políticas, processos e procedimentos ineficientes e ineficazes em uso no projeto e não aderentes às políticas e procedimentos do projeto e da empresa]

| Revisões de Qualidade | Data Prevista | Auditor responsável | Comentários |
| --- | --- | --- | --- |
| Processo de atendimento | Todo primeiro dia útil do mês | Auditor | Verificação da execução atual do processo de atendimento e sua aderência ao processo padrão definido no documento “Processos do Call Center”, item 21. |

  - Processos de Melhoria Contínua

[Meio iterativo de melhorar a qualidade de todos os processos. Reduz o desperdício e elimina as atividades que não agregam valor, permitindo que os processos sejam operados com níveis mais altos de eficiência e eficácia. ]

O processo de melhoria contínua é baseado no ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) e detalha as etapas de análise de processos para identificar as atividades que aumentam o seu valor, possibilitando gerenciá-las de forma eficiente e eficaz ao aplicar a técnica de análise de processos durante a execução do projeto.

A cada ciclo concluído do projeto serão observados as lições aprendidas e o valor que cada processo agregou na qualidade das entregas e na melhoria dos indicadores monitorados. Os processos serão revisitados e monitorados a fim de garantir sua eficiência e evitar desvios das metas estipuladas.

O ciclo PDCA consiste em quatro fases, conforme a seguir:

- Plan (Planejamento) – responsável por estabelecer metas e objetivos para serem alcançados e padronização dos procedimentos que serão utilizados;

- Do (Execução) – fase de implementação do planejamento, momento responsável por coletar os dados, que serão avaliados posteriormente na fase de verificação;

- Check (Verificação) – esta fase é responsável por verificar se a meta planejada foi devidamente alcançada, nesta fase, utiliza-se de ferramentas que apoiam na verificação, exemplo: ferramenta de controle e acompanhamento, histogramas, folhas de verificação etc.;

- Act (Ação corretiva) – fase que consiste em buscar as causas e prevenir efeitos indesejados e adotar padrões de processos que apoiaram as próximas etapas do projeto.

Essas fases podem ser divididas nos seguintes passos:

- Planejamento

  - Identificação do Problema;

  - Observação;

  - Análise;

  - Plano de Ação;

- Execução;

- Verificação;

- Ação corretiva

  - Padronização;

  - Conclusão.

Desta forma, além de promovermos a melhoria contínua dos processos, também buscaremos a satisfação gradativa do cliente.

  - Responsabilidades de Qualidade da Equipe do Projeto

[Descreva as responsabilidades referentes aos processos de qualidade de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento. ]

| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Supervisor geral de atendimento | Acompanhamento das auditorias de qualidade no processo de atendimento. |
| Coordenador de atendentes | Diariamente Executar as medições dos indicadores IQ01, IQ02 e IQ03. |
| Supervisor de Qualidade | Responsável pelo processo de melhoria contínua. Diariamente - Identificar junto aos atendentes e ao seu coordenador as causas das 10 ligações que tiveram o maior desvio em relação à meta. Semanalmente - Propor plano de ação para resolver as causas; - Acompanhar o plano e - Implantar as ações corretivas; - Reportar os resultados. |

- CONTROLE DE QUALIDADE DO PROJETO

[Descreva os procedimentos do processo Controlar a qualidade, como as inspeções, que serão feitas, etc. Segue abaixo um exemplo. ]

  - Procedimentos de Inspeção

A inspeção será realizada na conclusão de cada entrega utilizando-se CheckList apresentado em anexo e respectivamente, os seus indicadores, a fim de manter a qualidade do projeto e alimentar o processo de melhoria contínua.

  - Procedimentos de Monitoramento

[Use o Template de Métricas da Qualidade xlsx para indicar quais indicadores serão monitorados, como, em qual frequência, ... ]

Para atingir os requisitos de qualidade será feito o monitoramento dos indicadores conforme a planilha de Métricas da Qualidade Call Center.xlsx em anexo.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |